АДМИНИСТРАЦИЯ

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

04.06.  2015    	                                                                             с. Васильево-Ханжоновка

«Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения и составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 06.08.2007 № 69 «О бюджетном процессе в Васильево- Ханжоновском  сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения и составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения и составления проекта  бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2.  Специалистам Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Васильево-Ханжоновского

# сельского поселения		  				С.Н. Зацарная

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от _______2015 №____

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения

и составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановлений Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения об утверждении отчетов за 2014 год о ходе работ по долгосрочным целевым программам | июль 2015 г. | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 2. | Доведение: |  |  |
| 2.1. | - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2018 года, индексов-дефляторов на 2016 – 2018 годы; - системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на период до 2017 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2016 – 2018 годы | до 01.08.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
| 3. | Разработка Администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2013 – 2015 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 – 2018 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по Васильево-Ханжоновского сельскому поселению | до 01.08.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
| 3.2. | Информации о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на доходы физических лиц: отчет за 2014 год, факт I квартала 2015 г., факт I полугодия 2015 г., факт 9 месяцев 2015 г., отчет за 2015 год | по мере представления отчетности | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
| 3.3. | Предложений по предоставлению муниципальных гарантий Васильево-Ханжоновского сельского поселения по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления и исполнения гарантий, бюджетным ассигнованиям на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2016 – 2018 годах, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии | до 01.09.2015 | Глава Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 4. | Подготовка сводной аналитической записки об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год | до 15.08.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения: |  |  |
| 5.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 02.09.2015 | Специалист 1 категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мойсеяха Н.В. |
| 6. | Разработка и представление в финансовый отдел администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения: |  |  |
| 6.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 15.05.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 6.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным распоряжением администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 19.09.2015 | Сектор экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 6.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Васильево-Ханжоновского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по поселению по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Васильево-Ханжоновского сельского поселения по на 2016 – 2018 годы | до 15.07.2015 до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
| 6.4. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Васильево-Ханжоновскому сельскому поселению по сельским поселениям на 2016– 2018 годы, по формам, утвержденным администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | Налогу на доходы физических лиц | до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | уточнение данных | до 01.10.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | налогам на совокупный доход, в том числе: |  |  |
|  | налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | единому сельскохозяйственному налогу | до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | уточнение данных | до 16.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | налогам на имущество, в том числе: |  |  |
|  | налогу на имущество физических лиц | до 01.07.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | земельному налогу | до 02.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
|  | уточнение данных | до 16.09.2015 | Специалист Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мартынова Ю.Ю. |
| 6.5. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 01.07.2015 | Специалист 1 категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Мойсеяха Н.В. |
| 6.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению на 2016–2018 годы по формам, утвержденным Администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 02.09.2015 | Сектор экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 6.7. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2016–2018 годы по главным распорядителям средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения, согласованной с Главой Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 02.09.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
|  | уточнение данных | до 16.09.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
| 6.8. | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Васильево-Ханжоновского сельского поселения в 2016 – 2018 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 02.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 7. | Формирование планового реестра расходных обязательств Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 03.06.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 8. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 – 2018 годы и их представление Главе Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 02.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения предельных объемов расходных обязательств на 2016–2018 годы для формирования проекта показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 05.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 10. | Принятие постановлений Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения об утверждении долгосрочных целевых программ или внесение изменений в действующие долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализацию в 2018 году | до 15.10.2015 | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения – муниципальные заказчики программ |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» | до 10.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 12. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и их представление Главе Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 10.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения проекта показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, согласованных Главой Васильево-Ханжоновского сельского поселения | в течение 2-х рабочих дней после согласования с Главой Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 14. | Представление Главе администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения распределения расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным распоряжением администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 15. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения: |  |  |
|  | Проекта решения Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2016 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения, в соответствии со статьей 27 решения Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 20.07.2007 № 62 «О бюджетном процессе в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» | до 12.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
|  | проекта решения Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с пояснительной запиской | До 12.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения за истекший период 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения за 2015 год | До 17.11.2015 | Специалист 1-й категории Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Карпенко А.С. |
| 16. | Представление проектов решений Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения Главе Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 17.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 17. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и представление в финансовый отдел администрации Неклиновского района | до 14.01.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |
| 18. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 19.01.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения Комашня Е.С. |